	附表 3物资申请计划表

	项目名称:天津云潮府
	编号：
	

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用范围
	进场时间
	是否进场
	本计划已进场量
	本计划尚未进场量
	备注

	1
	小灰砖
	180*115*53
	块
	4000
	3#楼一层，二层
	10.20
	
	
	
	

	2
	小灰砖
	200*95*53
	块
	1000
	3#楼一层，二层
	10.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	劳务项目经理： 编制人：         生产经理：   项目总工：    商务经理：          项目经理： 

	时间： 时间：       时间：          时间：      时间：        时间： 

	注：   1备注栏主要用于说明本表栏目未能包涵的其他采购规定要求

	2一般材料计划需提前3天提供申请，大宗、特殊材料需提前7-10天，其他需制定加工材料按加工周期时间提前计划 

	3提料依据及计算式附后（双面打印）

	       4零星物资、机械设备、周转材料、甲供材料需单独编制需用申请计划,格式不变，表头下划线处注明即可。






	计算式或提料依据：
	

计算式：  一户180小砖2000块，200小砖500块，3号楼西单元两户180小砖合计4000块\
[bookmark: _GoBack]200小砖合计1000块







	商务人员审核；
	







	商务人员审核结果：
	

	签字：



