| 附表 3物资申请计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:天津云潮府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用范围 | 进场时间 | 是否进场 | 本计划已进场量 | 本计划尚未进场量 |  | 备注 |
| 1 | 小灰砖 | 180*115*53 | 块 | 4000 | 3#楼一层，二层 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 小灰砖 | 200*95*53 | 块 | 1000 | 3#楼一层，二层 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 劳务项目经理： 编制人： 生产经理： 项目总工： 商务经理： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间： 时间： 时间： 时间： 时间： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1备注栏主要用于说明本表栏目未能包涵的其他采购规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2一般材料计划需提前3天提供申请，大宗、特殊材料需提前7-10天，其他需制定加工材料按加工周期时间提前计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3提料依据及计算式附后（双面打印） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4零星物资、机械设备、周转材料、甲供材料需单独编制需用申请计划,格式不变，表头下划线处注明即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计算式或提料依据： | 计算式： 一户180小砖2000块，200小砖500块，3号楼西单元两户180小砖合计4000块\ 200小砖合计1000块 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务人员审核； |  |  |
| 商务人员审核结果： |  | 签字： |