
模拟器装修合同书
甲    方：
乙    方：凯斯尔（北京）文化发展有限公司
甲乙双方以友好协商，就北京壹号庄园模拟器装修产品项目达成如下协议：
1、 产品项目内容：模拟器装修部分：35000元。
1）双层减震幕布框架。

2）三面高尔夫专用减震软包。

3）高尔夫减震专用EV垫及16mm，84000针果岭草整屋铺设。

4）小地台拆除，吊顶拆除及吊顶改造，重新布线，中间部分抬高，加一圈灯槽。

5）高尔夫鹰眼、投影等布线，开关。

2、 价格及付款方式：

1、本产品项目总价为人民币35000元。
2、付款方式：

· 合同签订，甲方支付部分工程款，即人民币￥30000元整；
· 产品全部安装完毕后，甲方支付人民币￥5000元整。
3、 双方的权利与义务
1、合同签订后合同立即生效,乙方按照合同确认的要求准备。
2、乙方负责产品的设计、运输、安装、施工并保证工程质量。

3、未经乙方同意，甲方无权向任何其它方透露乙方的相关技术环节及给予甲方的特殊价格。

4、工程完工后乙方提供为期1年质保，质保期从竣工验收合格之日起算，期间如发生工程质量问题，乙方将免费负责维修并承担相关损失。 
5、甲方应按照合同约定条款付款，如约定时间内未履行付款承诺，乙方将有权停止整修及相关其它服务，超过第5个工作日，乙方有权收回货物，造成一切损失将由甲方自行承担。因甲方原因造成的误工，需承担相关误工损失。
6、甲方需指明施工期间的用水、用电位置，提供货物存放场地，相关水电接入及货物二次转
运等相关费用由乙方自行承担。

7、乙方施工过程中应服从物业各项管理制度，同时委派现场管理人员保证施工安全、施工质量及施工进度，同时就施工中存在问题及时与甲方现场人员沟通解决。

8、乙方施工过程中产生的施工垃圾应按甲方指定地点堆放并及时清运，做到工完场清。

9、工程验收及交付甲方前，合同内所有工程成品保护责任由乙方自行承担。

10、承包人应严格遵守消防防火安全规定，在施工过程中凡涉及到电焊、切割等动火工作时，应提前向发包人申请办理动火证，如未按发包人要求私自动火造成火灾的，承包人独自承担一切法律及经济责任。承包人现场施工期间严格遵守物业公司的各项管理规定，严禁扰民，如发生扰民和民扰问题自行解决并承担费用。
11、其它未尽事宜或突发事件，双方本着友好互利、平等的原则协商解决。

4、 验收事项
1、验收时间：产品项目完工后3个工作日内，按甲方确定时间与验收相关的人员验收。乙方未按甲方要求时间到场，甲方可单方面组织验收，验收结论有效。

2、验收方式：甲乙双方在完工当日互派代表对产品进行验收，经甲乙双方负责人员现场确认。
五、违约责任

    若单方违约，需支付相关的违约金。

六、争议解决

    与本合同及合同执行有关的争议，双方应友好协商解决。如双方意见无法达成一致，可向项目所在地法院提起诉讼，费用由败诉方负担，在诉讼过程中双方均继续履行合同其它条款，除非其也在诉讼之列。

七、不可抗力

    当甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，需及时向对方通报不能发行或不能完全发行的理由，应在合理的时间内提供证明，以延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分减轻、免予承担责任。

八、其它

1、本合同自签订之日起生效，关于任何条款的变更及修改，均需甲乙双方协商并以书面形式确认后方可生效。

2、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份，签字盖章后生效。
甲方：                                  乙方：凯斯尔（北京）文化发展有限公司
授权代表签字（签章）：                     授权代表签字（签章）：

2020年11月    日                         2020年11月    日
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