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智能住宅系统实施合同
甲方（发包人）：联电国际智能化技术（北京）有限公司
乙方（承包人）：深圳市如歌科技有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的原则，特签订本合同，以资信守。

1.工程概况

1.1    项目名称：      北京远洋LAVIE E2                                               
1.2    项目地点：      北京市朝阳区景林路9号院远洋LAVIE E2                                   

2.服务范围、内容及承包方式

2.1    服务范围：乙方负责甲方项目 如歌高尔夫模拟系统 设计、供货和安装，详见本合同附件二如歌［RG-Eagleye］高尔夫模拟系统清单，附件三如歌产品网络服务内容。
2.2    工作内容：乙方按照国家现行标准、规范、规程和甲方审定的配置方案提供相应产品、配件及附属材料、设备，负责设计、供货、安装、检测、调试、验收、保修等工作，并配合线路施工承包商相应的深化设计、预留、预埋等。

3.合同价款、支付及结算（人民币结算）

	No.
	产品名称
	型号
	数量（套）
	单价(RMB)
	总价(RMB)

	1
	如歌高尔夫模拟系统
	RG-Eagleye
	1
	135000
	135000

	合计：¥135000元整



说明: 1、如歌高尔夫模拟系统包含：如歌模拟设备及如歌模拟系统，设备配置清单详见附件二； 
2、以上价格含税。
合同总价（大写）：壹拾叁万伍仟元整 
（小写）￥：135,000 .00 
3.1付款方式： 
本合同分四次付款：
3.1.1合同签订后10日内甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，即：40500.00元；
3.1.2设备到场后10日内甲方向乙方支付合同总价款的40%作为进度款，即：54000.00元；
3.1.3安装调试完毕并经过业主方验收合格后10日内甲方向乙方支付至最终结算价的95%；
3.1.4质保期2年满后10日内付清余款，即6750.00元。
3.2付款账号：

(1)户  名: 深圳市如歌科技有限公司

开户行: 平安银行深圳江苏大厦支行
账  号: 1101 1010 8337 01 

4.安装工期

4.1  开工时间：乙方收到本合同首批款项后  3  个工作日内。
4.2  隐蔽工程验收：本合同所有线路及预埋施工完毕后，乙方项目经理组织隐蔽工程验收，乙方派出人员为本合同设计人员，项目实施人员，甲方由业主或委托业主代表共同验收，验收标准以国家规范为基础，其中包括：线号标记明确，打压通断测试通过，安装点位与约定相符，如有点位增加需求或位置变更，甲方必须在隐蔽工程验收中提出意见，并在增减项清单上签字确认，并对已经按照合同约定完成部分进行验收，增减部分双方另行安排验收时间，如甲方派出人员不对增减项清单进行签字确认，乙方有权利按照合同约定进行实施，甲方将承担所引发的全部责任。

4.3    设备进场及安装：现场具备安装条件，即：所有精装修完毕（墙面、顶面、地面、包括三面软包和地面草坪），所有涉及的电灯、电器安装完毕，现场无灰尘作业。

4.4    调试周期：安装结束后， 1 个工作日基本完成调试工作。

4.5    工期保证

4.5.1  乙方于本合同签订后10个工作日内，提交深化设计方案和图纸供甲方审核签字，负责按甲方审核意见进行补充、修改、优化，并出具完整正式的最终深化设计方案和施工图纸。

4.5.2  本合同签订及深化设计方案确定后，乙方须立即开始生产、采购工作，组织管理、技术、安装人员，确保按合同要求供货和安装。
4.5.3  甲方必须做好乙方与相关承包商配合的协调工作。

4.5.4  甲乙双方须向对方提供有效的联络方式（含联系人、联系电话、固定办公地点、传真等），否则，因无法联络而造成的各方损失由责任方全额赔偿。

4.6    项目实施延期
4.6.1  以下原因造成工期延误，乙方不承担责任

（1） 因甲方原因，未能按照合同约定提供开工条件的而导致工期顺延

 （2）甲方未按合同约定提供所需指令、批准、签字等，致使施工不能正常进行；
（3）由于甲方原因导致工程量增加，设计变更等；

（4）由于非乙方原因发生的停水停电等累计8小时以上不能施工的；

（5）不可抗力因素；

（6）合同条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况；

（7）因甲方或者甲方代表坚持错误指令而导致工期延误；

（8）需要甲方协调或确认但甲方未能协调或确认的；

（9）第三方厂家（如除本合同外的空调、地暖、电器等）设备有问题或是控制系统所需要提供的资料不全的。

5.项目验收

5.1    工程安装完毕经自检合格后，由乙方提请甲方和业主使用方进行初期验收。 验收标准指甲方以本合同约定、工程施工图纸及设备清单、有关变更的书面文件、国家颁布的相关验收规范和质量检验标准为依据，共同对本项目进行初验。所有控制系统能够独立工作，无异常表现，各项功能、可靠性、稳定性应满足合同要求，外观和安装质量良好，无任何破损、瑕疵，不渗水、漏气、漏电等等，验收细节参照《竣工验收单》完成。

5.2    乙方完成的室内模拟高尔夫功能场景调试不在初期调试验收范围内，本次调试验收应在用户方初步了解使用功能的基础上完成，并以本次的验收为依据，签署书面竣工单。验收完成后，乙方应在业主及设计师的辅助配合下共同完成最符合用户生活习惯的场景调试。

5.3    竣工验收后，乙方须向甲方提供最终的设计图纸、高尔夫部分施工图纸及使用说明，以便业主操作和维修使用，并建立用户档案留存公司。

5.4   初验或竣工验收不合格的，乙方应在随后的3天内根据各方提出的整改意见进行维修、更换，并调试合格后通知甲方重新验收。

6.双方责任和义务

6.1    甲方责任和义务
6.1.1  向乙方提供深化设计和高尔夫施工所需的应用要求、房屋主体结构及装修设计图纸、电子版图纸，定位点和现有设备电器的技术资料等基础资料。

6.1.2  本合同项下的灯具、空调、新风、暖通等设备由甲方自购。 

6.1.3  按照合同约定向乙方支付款项。

6.1.4  向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场临时用水、用电接驳点协助办理施工许可证及其他所需要的审批证件。

6.1.5  委派现场代表监督、检查产品、工程的质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更须通知乙方。

6.1.6  如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后7个工作日内组织验收。

6.1.7  在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后按合同约定对产品、工程进行验收。

6.1.8  甲方指定本项目代表或负责人                身份证号：                        

       电话：                           全权代表甲方处理本项目的相关事宜。

6.2    乙方责任和义务
6.2.1  委派 张群 先生/女士作为本工程项目负责人，身份证号： 110105197710031819 

       电话： 13501103165  乙方项目负责人，负责本项目的相关实施事宜。

       乙方提供其他相关服务人员联络表：

       客户经理： 胡兴  电话： 13522854866 
       高尔夫系统设计师： 毕其  电话： 18710045139 

6.2.2  配置满足本工程需要的合格管理和安装人员，经甲方确认无法胜任本合同工作的以下人员，经甲方要求，乙方应在2日内调换为经甲方批准的合适人员。

（1）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强者；

（2）对安装进度及质量达不到合同要求负有责任者；

（3）不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

（4）违反甲方工地现场管理规定者；

6.2.3  乙方承诺对甲方的全部私人信息保密，不经甲方允许，乙方不得将本合同所涉及的所有资料信息泄漏出去，也不得将服务过程中所接触到的用户日常信息，包括任何关于用户的生活状况、家庭成员状况、行踪等信息向任何第三方透漏。

6.2.4  按合同约定向甲方提供产品，完成安装，做好相关成品保护、维护和保修等工作。

6.2.5  制定并组织落实安装进度计划，设备安装及调试时间严格根据装修进度及本合同工期的约定进行安排。
6.2.6  按合同约定完成高尔夫图纸深化设计及配套施工方案设计，经甲方确认后使用。

6.2.7  严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关

       部门和甲方对工地交通、卫生管理的有关规定，文明施工。
6.2.8  需要使用现场已有的垂直运输设备、内/外脚手架等设施时，可告知甲方协调使用。
6.2.9  须保护好现场的垂直运输、脚手架、供水供电、防护设施等，不得破坏、随意移动或拆

       除，有阻碍施工而必须进行处置的要报甲方同意后方可实施。

6.2.10  不得阻碍任何通道及他人的施工场地，不能滥用或破坏甲方提供的设施，注意保护其他承包商的材料、设备、机械、成品和半成品。如因乙方过失造成损坏应负责赔偿。
6.2.11  按甲方要求将施工范围内的垃圾运至指定的垃圾堆放点，并负责清运出场。

        乙方保证安装人员不得在现场留宿，任何乙方工人不得在甲方施工现场使用卫生间，必须使用物业提供的施工人员专用厕所。保证居室内上下水管道畅通和卫生间清洁。保证施工现场的整洁，施工期间发现安装人员违反本规定或不能胜任本项服务时，有权要求乙方更换安装人员。

6.2.12  完成竣工资料的编制、整理、装订，编制的工程资料满足日后甲方使用或维修需求。

6.2.13  通常情况下隐蔽工程工期需要45天，安装工期15天，具体时间以各工程实际进度为准。

7.不可抗力

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的发生不可抗力的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除合同的责任、或者延期履行合同。

遭遇不可抗力一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。

8.违约、争议及诉讼

8.1     违约责任

8.1.1   除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任并向对方支付违约金，违约金为合同金额的20%。

8.1.2   乙方在合同约定或甲方书面通知的安装时间后7日内仍未进场安装的（经甲方书面同意的除外），甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

8.1.3   甲方在合同履行过程中未经乙方书面同意擅自单方解除本合同的，甲方应赔偿乙方全部实际损失包括但不限于：1、为履行本合同购买的全部设施设备及施工原材料；2、项目图纸设计损失；3、相关人员劳务损失；4、已付款项不再退还； 5其他投入损失等。

8.2     争议与诉讼

8.2.1   甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商或者要求有关主管部门调解。当事人不愿协商、调解或者和解、调解不成的，向乙方所在区的人民法院起诉。

8.2.2   发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 
（2）调解要求停止施工，且为双方接受； 
（3）法院要求停止施工。

9.合同解除

9.1    甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

9.2    因不可抗力致使合同无法履行的，甲、乙双方可以解除合同。

9.3    一方依照约定提出要求解除合同时，应以书面形式向另外两方发出解除合同通知，并在

       发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，可以依本

       合同有关的约定处理。

9.4    甲乙双方中途解除合同的，有关清算、违约赔偿、结算的条款仍然有效，直至相应的清算、赔偿、结算完成后失效。

10.保密条款

10.1    在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。

10.2    任何一方违反上述约定，责任方应按本合同产品总价款的10％向合同对方支付违约金。

10.3    保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

11.法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

12.其他

12.1    本合同自双方签字、盖章之日起生效。

12.2    本合同的附件为本合同的有效组成部分，但当附件与本合同相冲突时以本合同条款为准。
12.3    本合同未尽事宜，需经各方共同协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

12.4    本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
12.5    本合同附件：

附件一：保修及服务条款
附件二：如歌［RG-Eagleye］高尔夫模拟系统清单

附件三：如歌产品网络服务内容
其他约定： 乙方只负责和附件二相关的安装工作，不负责装修和施工工作，但是和高尔夫相关的装修部分，有义务进行作图和指导。（以下无正文）
 甲方： 联电国际智能化技术（北京）有限公司    乙方：深圳市如歌科技有限公司
   代表人：                                     代表人：                      
地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

签约日期：2020年12月    日                  签约日期：2020年12月    日

附件一        

保修及服务条款

一、承诺

1.1从项目施工验收完毕后起  2 年之内乙方免费提供整体系统的保修。
	产品编号
	名称
	保修期（月）
	备注

	1
	如歌顶置高速感测器
	24个月
	

	2
	高性能图形工作站
	24个月
	

	3
	视频捕捉摄像机
	24个月
	

	4
	如歌PAD
	24个月
	

	5
	高清晰投影机
	24个月
	

	6
	投影机灯泡
	6个月
	

	7
	幕布
	24个月
	易耗品，非人为损坏的情况下保修。

	8
	打击垫
	24个月
	易耗品


如人为造成的系统故障或破坏，非产品质量问题，如用户与乙方不在同一市区，并涉及出差时，甲方应提供差旅费。

1.2 项目移交给用户后，乙方将为用户提供准确、细致的技术操作演示，并对用户指定的使用人进行操作培训，包括系统的操作和设备的日常维护经验。

1.3 乙方技术人员随时向用户提供技术咨询服务。

1.4 定期回访及定期维护保养

    质保期内，乙方将采用电话或邮件等方式，对整个系统的运行情况进行回访，如发现系统运行异常或个别设备由于质量原因打不到其相应指标时，乙方应及时予以解决，使系统尽快恢复到正常使用状态。

1.5 从项目施工验收完毕后起算一年之内乙方可在用户的要求下免费对系统程序调整2次。

1.6保修期外，乙方对已服务的产品提供终身有偿维护；如需更换部件，乙方收取产品部件费用。

1.7保修期间，客户在使用产品中，由于非正常使用及擅自改动布线和部件连接方式而造成的产品损坏，乙方不负任何责任。如需乙方给予维修更换部件，乙方按情况适当收取费用。
1.8乙方为服务客户，使客户随时能与乙方联系，特设客户服务电话400-7218-543，接收客户咨询，听取反馈意见，并在24小时之内给与响应，热忱为客户提供各项服务。

1.9 紧急报修服务

质保期内，乙方接到业主发出的故障通知后1小时内立即响应，并最迟在48小时内派技术人员到现场进行故障诊断，如因设备本身质量原因需更换设备，乙方应免费及时更换，如因人为或环境因素导致的设备损坏，乙方应协助用户解决问题。

二、 以下情况之一的产品，甲方仅能享受合理的有偿维修服务。

1、未按产品使用说明书的要求使用、维护或因保管不当造成损坏的。
2、其它修理者拆动造成损坏的。
3、因不可抗力因素造成损坏的。
三、 技术支持和服务
1、乙方提供指定专人专线的售后服务联系方式，保证联系畅通，设备发生故障时，承诺7x16小时故障响应。
2、无论在购买前还是购买后，甲方只需拨打 400-7218-543电话致电查询。就会得到乙方应用工程师关于应用和需求的详细咨询。
四、培训
1） 乙方提供如下培训服务：
a、首次安装设备提供使用培训服务，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能和使用方法有详细的了解;内容包括产品的结构、性能和功能，使用操作和设置方法，日常保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。
b、 软件有后续升级时，甲方可要求乙方提供培训服务。
2） 培训安排：
培训时间须在设备安装完之后进行，安装培训不超过2天。
附件二：如歌［RG-Eagleye］高尔夫模拟系统清单
	No.
	名称
	实景
	数量
	说明

	1
	如歌
软件系统
	[image: image2.jpg]



	1
	功能丰富，操作方便，具有练球、学球、下场、参加比赛、长打王挑战、儿童球场、儿童练习场等选项；系统功能免费优化升级；具有斗地主、拉丝等玩法；智能球童自动匹配应选球杆。

	2
	如歌线上
教学系统
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	1
	全新高尔夫互联网教学平台，具有梁文冲、唐锦昌等知名教练在线教学课程，边看边学边练，实现名师远程指导。

	3
	如歌
动作分析系统
	[image: image4.jpg]



	1
	如歌全新开发的动作分析系统，具备击球视频拍摄、储存、回放、正面侧面同步对比等功能；  方便教练教学，球友自学、练球。

	4
	如歌3D智能练习场
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	1
	球杆测试功能；击球视频回放，弹道俯视图、侧面图，飞行距离、起飞角、侧旋、回旋、球速等数据，具有镜子功能，空挥杆/击球自由录制、回放分析；100—200码定点攻果岭练习。

	5
	智能
球童系统
	[image: image6.png]



	1
	根据自己的挥杆距离设置球杆参数，自动推荐击球方向及击球距离，根据当前剩余击球距离推荐选择球杆。

	6
	真实3D
球场系统
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	1
	使用专业的倾斜多维无人机航拍技术进行实景拍摄，测绘生成精准球场模型及标注地形数据，使用最新的三维图像处理技术，1:1还原真实球场环境，给球友以身临其境的击球场景。中国百佳著名高尔夫球场，全球首创儿童Tee，行业最佳3D球场场景。

	7
	如歌儿童
高球专区
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	1
	如歌独有儿童练习场、儿童3D卡通球场，小朋友也可以和家长来场高球合家欢。

	8
	如歌
赛事系统
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	1
	全年365天不间断举办月例赛、经营店赛、联盟对抗赛。业界首创如歌线上资格选拔赛，已与中国业余高尔夫球巡回赛、“张连伟”杯国际青少年高尔夫球邀请赛、梁文冲高尔夫俱乐部等合作举办如歌线上资格选拔赛。PGA青少年高尔夫联赛大中华区唯一指定高尔夫模拟器及线上选拔赛竞赛平台。

	9
	如歌球友专属奖金奖品
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	1
	1、提供幸运一杆进洞现金奖；
2、如歌平台联网月例赛、冠名赛、线上选拔赛定制总杆、净杆、分项排名等全年不间断数百项奖品奖金奖励；
3、土巴兔、中国白银集团、Srixon、万豪集团等知名品牌倾情赞助奖金奖品。

	10
	个人移动云平台
	    [image: image11.png]



	1
	1、 会员记录云存储、下场记分卡，参赛记录、全景视频、练习场视频及数据，个人技术统计一站式入口；
2、全国排名、实力榜、奖金榜、今日战绩，还有更多趣味数据以及少年儿童专属排行榜，全方位展示球友个人实力；
3、 球场3D航拍视频欣赏、最近成绩记录、球道攻略详细指引；
4、 赛程预告、实时比赛排名、奖励信息全公开、线上确认领奖资格；
5、名师课程在线看、教练远程分析指导，挥杆技术精彩内容。

	11
	如歌顶置高速感测系统
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	1套
2只
	顶置高速摄像感测系统，采用超高清三维摄像头，立体检测球的速度、侧旋、后旋、偏离角度和起飞角度，运用最新数据运算方法和技术标准，精确计算球的飞行轨迹和距离；材料高档，设计精美，高端之选。

	12
	如歌PAD
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	1
	用于调整击球的方向，察看地势，控制出球机出球及调节球Tee高低，球手在打球时候，无需使用鼠标键盘。

	13
	高清工程
投影仪
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	1
	EPSON 2255U，5000流明，1920*1200分辨率

	14
	DELL品牌高性能图形
工作站
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	1
	专为满足模拟高尔夫球场3D全景画面渲染而设计的高性能计算机图形工作站。

	15
	挥杆视频
捕捉系统
	 [image: image16.png]O |











	1
	精彩击球瞬间随机拍摄，球飞行场景全景录制，留住击球精彩瞬间。

	16
	高保真音响 
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	1
	如歌定制功能强劲的扬声器系统适于表现高尔夫场景音乐，能够使所有数字音频呈现出最佳效果。

	17
	如歌
定制机柜
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	1
	如歌定制机柜，集成高性能图形工作站、挥杆视频捕捉系统以及高保证音响系统。

	18
	抗击打幕布
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	1
	如歌定制高强度双层抗击打幕布，根据现场尺寸定制。

	19
	打击垫
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	1
	由球道垫、长草垫、沙坑垫组成，还原真实球场里的球道长草和沙坑里力量、动作等的击球体感效果。

	20
	Srixon
比赛球
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	100
	Srixon双层顶级高尔夫练习球。

	21
	如歌
技术支持
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	1
	场地规划、远程装修指导、安装培训、售后服务。

	22
	如歌
增值服务
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	1
	球场增加、功能升级、界面优化、社区构建。


附件三：如歌产品网络服务内容
如歌高尔夫模拟系统包含真实球场系统、在线系统、经营管理系统、感应系统四部分。如歌高尔夫模拟系统提供以下互联网服务：
1、软件终身免费升级；
2、锦标赛球场提供一杆进洞奖；
3、如歌官方组织365天不间断的在线比赛，如歌负责组织和颁发比赛设定的奖品或礼品；
4、为注册球手提供比赛成绩以及Nice shot的视频上传、分享服务；
5、为注册球手提供专业级别的最远开球距离、平均开球距离、平均上球道率、平均上果岭率和推杆数成绩汇总和统计分析，并根据总杆成绩排名。
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